Phần 1 – Chu trình theo dõi

1. Sơ đồ chu trình

A. Theo dõi góp ý sản phẩm

Sprint Review → Ghi nhận Feedback → Làm rõ thông tin → Product Owner xem xét → Liên kết PBI trong Product Backlog → Cập nhật trạng thái ở Sprint Review tiếp theo.

- Developers/Thu Hà: Ghi nhận góp ý, nguồn và mã theo dõi.

- Product Owner Minh Anh: Làm rõ giá trị, rủi ro, xác nhận liên kết PBI và quyết định thứ tự ưu tiên.

- Người góp ý/CSKH/đại diện nghiệp vụ: Bổ sung thông tin còn thiếu.

- Sprint Review tiếp theo: Kiểm tra trạng thái và cập nhật lịch sử, không tự động cam kết thực hiện góp ý.

2. Theo dõi Improvement nội bộ

Sprint Retrospective → Chọn Improvement → Ghi người/nhóm theo dõi, thời điểm kiểm tra và bằng chứng → Thực hiện trong Sprint sau → Kiểm tra kết quả → Tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng bằng quyết định minh bạch của Scrum Team.

- Thu Hà: Hỗ trợ điều phối, nhắc lịch kiểm tra và duy trì lịch sử.

- Developers/nhóm được giao theo dõi: Thực hiện và cung cấp bằng chứng.

- Toàn Scrum Team: Đánh giá tác động và quyết định bước tiếp theo tại Sprint Retrospective.

Hai chu trình dùng chung mã theo dõi và lịch sử thay đổi, nhưng giữ riêng mục tiêu và nội dung của Sprint Review và Sprint Retrospective.

Phần 2 – Bảng theo dõi

2.1. Bảng Feedback

| Mã | Sprint 11–13 / trạng thái | Làm rõ | Liên kết PBI | Bước tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F-11-04 | Ghi nhận từ Sprint 11; chưa xử lý xong đến Sprint 13 | Chưa rõ ngưỡng AI cần chuyển người | Chưa có | PO phối hợp CSKH xác định ngưỡng và tiêu chí chuyển người. |
| F-13-05 | Sprint 13; phát hiện góp ý tương tự F-11-04 | Chưa rõ ngưỡng | Chưa có | Liên kết với F-11-04 để theo dõi chung, giữ nguyên lịch sử và nguồn góp ý. |

Quy tắc trạng thái: Mới ghi nhận → Đang làm rõ → Đã làm rõ → PO đã xem xét → Đã liên kết PBI / Chưa đưa vào Backlog. Không dùng trạng thái “đã tiếp nhận” để thay thế việc làm rõ và xem xét.

2.2. Bảng Improvement

| Mã | Sprint 11 | Sprint 12 | Sprint 13 | Quyết định tiếp theo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| IM-11-02 | Kiểm thử tích hợp bắt đầu Ngày 8; mở | Bắt đầu Ngày 7; mở | Bắt đầu Ngày 8; mở | Tiếp tục cải tiến, xác định nguyên nhân chậm và kiểm tra từ Sprint kế tiếp. |
| IM-12-04 | Theo dõi lỗi kênh thí điểm; mở | Kênh ngừng sử dụng; mở | Không còn phù hợp với sản phẩm hiện tại | Đề xuất dừng, ghi rõ lý do và được Scrum Team thống nhất. |
| IM-13-03 | Chưa có dữ liệu | Chưa có dữ liệu | Pairing hai phiên, thời gian tái hiện lỗi giảm; đã kiểm tra một lần | Tiếp tục đo hiệu quả hoặc đóng khi có đủ bằng chứng và nhóm thống nhất. |

Phần 3 – Quy tắc xử lý

3.1. Góp ý trùng lặp và mâu thuẫn

- Gộp F-11-04 và F-13-05 thành một nhóm góp ý liên quan, giữ mã gốc, nguồn và lịch sử riêng.

- Không tự xác nhận PBI-52?; PO phải kiểm tra nội dung PBI trước khi xác nhận liên kết.

- Với yêu cầu tự động hóa 90% và yêu cầu chuyển người sớm, PO làm rõ giá trị, rủi ro và tiêu chí đo lường với các bên liên quan; không mặc định chọn một phía hoặc biến góp ý thành cam kết.

3.2. Improvement quá một Sprint

Không đóng Improvement chỉ vì đã mở quá một Sprint. Scrum Team quyết định tiếp tục, điều chỉnh hoặc dừng dựa trên bằng chứng và tính phù hợp.

- IM-11-02: Tiếp tục vì kiểm thử tích hợp vẫn bắt đầu muộn (Ngày 8, 7, 8). Developers xác định nguyên nhân, thống nhất mốc kiểm thử sớm hơn và ghi kết quả Sprint sau.

- IM-12-04: Đề xuất dừng vì kênh không còn được sử dụng. Ghi lý do, bằng chứng và quyết định của Scrum Team; không xóa lịch sử.

- IM-13-03: Chưa đóng chỉ dựa trên hai phiên Pairing. Đo thêm số phiên, thời gian tái hiện lỗi và so sánh với dữ liệu trước cải tiến; nhóm quyết định đóng khi có đủ bằng chứng.

3.3. Tiêu chí đánh giá sau 3 Sprint tới

Tiêu chí: Tỷ lệ Sprint có Integration Test đầu tiên bắt đầu không muộn hơn Ngày 3 đạt ít nhất 2/3 Sprint.

Đối chiếu với dữ liệu cũ là Ngày 8, Ngày 7 và Ngày 8. Nếu đạt mục tiêu và có bằng chứng kiểm thử, nhóm có căn cứ cho thấy Improvement tạo ra thay đổi thực tế, thay vì chỉ duy trì lịch họp và cập nhật bảng.